ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Улучшение качества вещания телевизионной сети Новосибирской области за счёт её перевода на цифровые технологии на 2013-2015 годы»

| Наименование программы | Улучшение качества вещания телевизионной сети Новосибирской области за счёт её перевода на цифровые технологии на 2013-2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Департамент массовых коммуникаций Новосибирской области (далее – департамент) |
| Руководитель программы | Руководитель департамента |
| Цель и задачи программы | Цель: Создание технических условий для перевода аналогового вещания областной телевизионной сети на цифровые технологии и обеспечение организационных условий для производства и распространения телевизионных программ регионального телеканала на территории Новосибирской области Задачи: 1) Создание материально-технической базы для формирования контента и обеспечения вещания в цифровом формате; 2) Обеспечение перевода телепрограмм регионального телеканала с аналогового вещания на цифровой формат. |
| Исполнители основных мероприятий | Департамент, государственное унитарное предприятие Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети», региональный телеканал. |
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 304425,5 тыс. руб.: 2013 г. – 124532,4 тыс. руб. (областной бюджет); 2014 г. – 123172,0 тыс. руб. (областной бюджет); 2015 г. – 56721,1 тыс. руб. (областной бюджет). |
| Важнейшие целевые индикаторы | 1. Охват населения Новосибирской области цифровым телевещанием регионального телеканала; 2. Доля телевизионных передач и трансляций регионального телеканала собственного производства в формате HD, в общем объеме цифрового вещания на территории региона; 3. Количество модернизированных аналоговых телевизионных передатчиков, несовместимых с частотно – территориальным планом первого программного мультиплекса; 4. Доля демонтированных мощных и микромощных ретрансляторов и антенно – фидерных устройств. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | В ходе реализации Программы будут поэтапно достигнуты ряд показателей, которые позволят существенно улучшить качество вещания регионального телеканала, позволят в значительной мере нарастить объём телепрограмм собственного производства регионального телеканала и увеличить зону покрытия телевизионным сигналом регионального телеканала. Реализация Программы позволит: - создать условия для обеспечения охвата 98% населения Новосибирской области цифровым вещанием регионального телеканала в соответствии с требованиями, заложенными в федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» (далее – ФЦП). Данные результаты будут получены за счет: - обеспечения условия (достижения 100% оснащенности потребным цифровым оборудованием) для производства телепрограмм регионального телеканала в формате HD; - автоматизации процесса производства и вещания телепрограмм и повышения стабильности цифрового потока программного продукта регионального телеканала для передачи в цифровую сеть первого мультиплекса; - создания условий для увеличения объема производства телепрограмм регионального телеканала в районных центрах Новосибирской области в формате HD; - обеспечения трансляции местных телепрограмм в первом мультиплексе в районных центрах Новосибирской области; - обеспечения соответствия частотно-территориального плана существующей аналоговой телевещательной сети регионального телеканала с частотно-территориальным планом первого программного мультиплекса цифрового наземного телевизионного вещания в Российской Федерации. |
| Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | http://dmk.nso.ru/Documentation |

2. Общие положения

- Предметом регулирования Программы является инфраструктура региональной государственной телевизионной сети на территории Новосибирской области.

Объектом регулирования Программы является процесс создания на территории Новосибирской области инфраструктуры, осуществляющей изготовление и распространение в регионе цифрового телевизионного контента регионального телеканала.

Сфера действия – региональная государственная телевещательная сеть.

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

- Указом Президента Российской Федерации от 24.06. 2009 года №715 «Об общероссийских и обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах»;

- Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 г. № 985 (далее – ФЦП);

- Рекомендациями Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, образованной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2006 года № 304;

- Законом Новосибирской области от 15.12.2007 № 166-ОЗ «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области»;

- Постановлением Губернатора Новосибирской области от 15.04.2011 № 84 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 28.12.2009 № 546 и установлении подведомственности государственных учреждений и унитарных предприятий Новосибирской области в сфере средств массовой информации»;

- Постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2011 № 7 «О департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.08.2011 №364-п «О мерах по реализации на территории Новосибирской области федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 №43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».

Понятия и термины, используемые в Программе

Аналоговое телевидение – телевизионная система, использующая для получения, вывода и передачи изображения и звука аналоговый электрический сигнал.

Первый мультиплекс – федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового вещания, утверждённый 24 июня 2009 года указом Президента Российской Федерации.

Региональный телеканал – телеканал получивший статус регионального для вхождения в состав первого мультиплекса по итогам проведения федерального конкурса.

Цифровое телевидение (Digital Television) – способ передачи и приема цифрового видеосигнала, использующий цифровую модуляцию и сжатие для передачи данных. Является современной альтернативой традиционному аналоговому телевидению и обеспечивает существенно более высокое качество изображения при равных затратах средств. Согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации в ближайшие годы, предполагается массовый переход от аналогового телевещания к цифровому.

Частотно-территориальный план – частотные выделения (частотный диапазон) для вещания на определённой территории.

Иные используемые в Программе понятия и термины являются общепринятыми или установленными действующим законодательством.

3. Характеристика сферы действия Программы

Состояние телерадиовещания как важнейшего средства массовой информации, направления и темпы его развития имеют первостепенное значение для социальной стабильности общества, информационной безопасности государства, экономической активности и духовного развития населения, что нашло отражение в решении о разработке комплекса мер по формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

В Новосибирской области предоставление населению видеоинформации о социально-значимых событиях, происходящих в регионе и в стране, осуществляется телеканалом «ОТС», учредителем которого является Правительство Новосибирской области. Из всех телеканалов, осуществляющих своё телевещание на территории Новосибирской области, телеканал «ОТС» имеет самое максимальное покрытие (его вещание в аналоговом формате обеспечивает охват 93,55% населения Новосибирской области). Иные телеканалы в регионе (ГТРК, МИР, 49 канал, СТС и др.) такого охвата не имеют. Также телеканал «ОТС» имеет самый высокий показатель в регионе по наличию собственного контента (передач собственного производства). Поэтому поддержание на должном уровне, а также наращивание качественных показателей телевещания областного телеканала «ОТС» является важнейшей региональной задачей в сфере средств массовой информации (в части развития регионального телевещания).

В настоящее время телеканал «ОТС», транслируемый государственным унитарным предприятием Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (далее – ГУП НСО «ОТС»), подаётся в эфир в аналоговом режиме (видеосигнал передаётся в стандарте SECAM, изображение отображается с разрешением 720 на 576 пикселей с частотой 25 кадров в секунду, сигнал цветности передается в частотной модуляции, по одной цветовой составляющей в одной телевизионной строке, поочередно). Аналоговое вещание обеспечивает охват 93,55% населения Новосибирской области.

Инфраструктура ГУП НСО «ОТС» включает в себя:

- головной офис, расположенный по адресу: город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167;

- 5 филиалов («Искитим ТВ» - г. Искитим, «Карасук ТВ» - г. Карасук, «Вояж ТВ» - г. Куйбышев, «Сузун ТВ» - р.ц. Сузун, «ТВ Болотное» - г. Болотное);

- 5 корреспондентских пунктов, расположенных в населённых пунктах: р.ц. Северное, р.ц. Здвинск, р.ц. Колывань, р.ц. Довольное, р.ц. Кочки;

- вещание телеканала ведётся с использованием 85 аналоговых ретрансляторов (24 мощных и 61 микромощных ретрансляторов);

- численность штатных сотрудников телекомпании «ОТС» составляет 200 человек.

Доведение охвата населения Новосибирской области многоканальным телевещанием до современного уровня требует организации трансляции новых телеканалов, однако распространение телеканалов в региональном масштабе в аналоговом формате является на сегодняшний день энерго-, материало- и трудозатратным.

С учетом ограниченности свободного радиочастотного ресурса модернизация аналоговых сетей вещания по принципу воспроизводства становится бесперспективной, а развитие – невозможным.

В телевизионной отрасли на федеральном уровне уже начался переход на телевидение высокой четкости HD. Изображение в HD-TV в 5 раз четче и ярче, чем в аналоговом, ведь разрешение на порядок выше. «Картинка» аналогового ТВ состоит из 720x576 точек (414 720 пикселей), в HD-TV их почти в 5 раз больше — 1920x1080 (2 073 600 пикселей).

Для перевода вещания регионального телеканала на цифровой формат с учётом целей, намеченных федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», необходимо решить ряд задач:

1) Создание материально-технической базы для формирования контента и обеспечения вещания в цифровом формате.

Для перехода на цифровое вещание, а также в целях увеличения производства собственного видеоматериала региональному телеканалу необходимо:

- модернизировать 8 телевизионных передатчиков на соответствующие частотно-территориальным планам первого программного мультиплекса (в целях исключения перекрытия используемых радиочастот);

- модернизировать 2 аппаратно-студийных блока;

- модернизировать и приобрести новые теле-журналистские комплекты, доведя их количество до 12;

- модернизировать и приобрести новые теле-журналистские комплекты филиалам, доведя их количество до 10;

- приобрести систему автоматизации телепроизводства и вещания;

- модернизировать передвижную телевизионную станцию (ПТС) для вещания в формате HD;

- приобрести 10 комплектов оборудования для проведения натурных испытаний по врезке местных программ.

2) Обеспечение перевода телепрограмм регионального телеканала с аналогового вещания на цифровой формат.

В рамках решения данной задачи самым значимым условием для перевода телепрограмм регионального телеканала с аналогового вещания на цифровой формат является оплата услуг оператору связи за распространение телепрограммы регионального телеканала в цифровом формате.

Меры по реализации всех вышеперечисленных задач приведены в разделе 5 Программы.

Обязательным условием для успешной реализации Программы является необходимость корреляции выполняемых мероприятий с системным проектом цифрового телевещания, реализуемым филиалом ФГУП РТРС «Сибирский региональный центр» (далее – СРЦ). Требуемая согласованность действий будет достигаться за счёт проведения мониторинга действий, выполняемых СРЦ, а также совместного решения ряда программных мероприятий.

Мероприятия Программы соответствуют приоритетным направлениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года в сфере культуры и средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, обеспечение равных прав граждан Новосибирской области на получение социально значимой информации посредством регионального телевидения, повышение эффективности функционирования телевещания, переход областной телевизионной сети к производству и распространению телевизионных программ с улучшением качества приёма на цифровые технологии является основанием для решения вышеперечисленных задач с применением программно-целевого метода.

# Преимущества цифрового эфирного ТВ:

•Высокое качество картинки и звукового сопровождения, высокое качество транслируемых каналов (телевизионные программы в формате вещания HD – телевидения высокой чёткоcти).

При передаче сигнала основной проблемой «аналога» является воздействие разнообразных помех на сигнал, а цифровое ТВ практически не подвержено помехам. Необходимый уровень сигнала для качественного просмотра телеканалов в цифровом формате гораздо ниже, чем в аналоговом. Другими словами, там, где аналоговое ТВ будет идти очень слабо с шумами и помехами, цифровой сигнал пройдет в том качестве, в котором он формируется в телевизионных студиях.

•Уверенный прием сигнала возможен даже на первых этажах здания, где антенна может поймать только отраженный сигнал, без прямой видимости передающей вышки.
•Увеличение числа передаваемых каналов за счет использования передового формата MPEG-4. В этом стандарте усовершенствован алгоритм сжатия изображения. Поэтому со временем количество передаваемых каналов не будет уступать кабельному ТВ.

•Размещение новых телеканалов за счет десятикратного увеличения возможности частотного ресурса.

•Сокращение затрат на вещание за счет того, что затраты на эксплуатацию одного телевизионного передатчика разделятся на несколько вещателей.

•Возможность реализации принципиально новых проектов интерактивных программ.

4. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание технических условий для перевода аналогового вещания областной телевизионной сети на цифровые технологии и обеспечение организационных условий для производства и распространения телевизионных программ регионального телеканала на территории Новосибирской области.

Достижение цели будет обеспечено путем решения следующих задач:

1) Создание материально-технической базы для формирования контента и обеспечения вещания в цифровом формате;

2) Обеспечение перевода телепрограмм регионального телеканала с аналогового вещания на цифровой формат.

Качественные и количественные показатели целевых индикаторов, применяемых к цели Программы, и индикаторов, применяемых к задачам Программы, представлены в Приложении № 1. Расчёт значений целевых индикаторов выполнен государственным унитарным предприятием Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети».

Из анализа приведенных целевых индикаторов можно сделать вывод о том, что через реализацию Программы в Новосибирской области существенно улучшится качество телевизионного вещания регионального телеканала, увеличится его покрытие (территория охвата вещанием), будет осуществлён прирост количества телевизионных программ собственного производства. Данные улучшения возможны лишь при переходе на цифровое вещание, что и будет реализовано в ходе исполнения Программы.

По ряду целевых индикаторов методика их расчёта приведена ниже:

1) Охват населения Новосибирской области цифровым телевещанием регионального телеканала

Отношение количества населения, проживающего в населённых пунктах, в которых будут монтироваться передатчики цифрового видеосигнала, а также населения близлежащих поселений, попадающих в зону/радиус действия передатчика, к общей численности населения Новосибирской области.

2) Доля телевизионных передач и трансляций собственного производства, произведенных в формате HD, из общего объема вещания регионального телеканала

Отношение временного интервала трансляции в сутки региональным телеканалом передач собственного производства, произведенных в формате HD, к общему времени вещания в сутки регионального телеканала. Пример: в 2013 году из 24 часов вещания в сутки будет произведено и показано собственных передач в формате HD 5 часов.

3) Доля демонтированных аналоговых мощных и микромощных ретрансляторов и антенно-фидерных устройств, в общем количестве установленных на территории Новосибирской области

При выходе объёма цифрового вещания на заданные плановые показатели – 98% охвата населения Новосибирской области, все аналоговые передатчики подлежат демонтажу.

4) Право на вещание в цифровом формате в составе первого мультиплекса

В качестве необходимой и достаточной обеспечительной меры для получения права на вещание в цифровом формате в составе первого мультиплекса является получение соответствующих лицензионно-разрешительных документов, дающих право на осуществление телевизионного вещания в цифровом формате, а также оплата услуг оператору связи (ФГУП РТРС «СРЦ») за распространение телепрограмм регионального телеканала в цифровом формате.

Оператор связи планирует запустить в работу в 2013 году 28 цифровых ретрансляторов, в 2014 году – 59 цифровых ретрансляторов, в 2015 году – 101 цифровой ретранслятор. Оплата региональным телеканалом оператору связи всех введённых в работу цифровых ретрансляторов позволит региональному каналу вести полноценное (100 процентное) цифровое вещание в зоне расположения цифровых ретрансляторов.

5. Программные мероприятия

В первоочередном порядке требуется привести частотно-территориальный план существующей аналоговой телевизионной сети регионального телеканала в соответствие с частотно-территориальным планом первого программного мультиплекса цифрового наземного телевизионного вещания в Российской Федерации: необходимо произвести модернизацию действующих аналоговых телевизионных передатчиков несовместимых телевизионных каналов (далее – ТВК) в г. Тогучине, г. Карасуке, р.п. Ордынское, а также в н.п. Ирбизино, в н.п. Огнева Заимка, в н.п. Межовка, в н.п. Легостаево, в н.п. Гусельниково. Перечень районов области, в которых должны быть проведены первоочередные мероприятия, отражен в таблице 1 приложения № 4.

В целях сохранения и обеспечения единого информационного пространства Российской Федерации и освещения государственной политики в сфере социально-экономического развития России, сохранения и развития культурного наследия страны необходимо модернизировать оборудование регионального телеканала для производства телевизионных программ в формате HD. Перечень необходимого оборудования отражен в таблицах 2, 3, 4 приложения № 4.

С переходом в 2015 году на цифровой формат вещания предстоит осуществить мероприятия по демонтажу оборудования действующих ретрансляторов аналоговой телерадиовещательной сети регионального телеканала. Согласованность действий регионального телеканала и ФГУП РТРС «СРЦ» в решении данного вопроса очень важна, так как вещание ведется обеими компаниями в одних и тех же населенных пунктах, и сроки перехода на цифровой формат вещания будут определяться темпами строительства объектов инфраструктуры и готовностью населения принимать новый формат вещания.

Перечень населённых пунктов области, в которых необходимо провести мероприятия по демонтажу аналогового оборудования, приведен в таблицах 5, 6 приложения № 4.

Соотнесенный с комплексными задачами перечень мероприятий программы и объемы бюджетного финансирования мероприятий представлен в Приложении №2.

6. Механизм реализации Программы

Взаимодействие участников программы осуществляется на основе:

– Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985;

– Положения о департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.01.2011 № 7 «О департаменте массовых коммуникаций Новосибирской области»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 04.03.2010 № 58 «Об утверждении порядка взаимодействия уполномоченного органа и государственных заказчиков при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новосибирской области»;

- Постановления Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 №43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 22.08.2011 № 364-п «О мерах по реализации на территории Новосибирской области федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 года»;

- Постановления Губернатора Новосибирской области от 15.04.2011 № 84 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 28.12.2009 № 546 и установлении подведомственности государственных учреждений и унитарных предприятий Новосибирской области в сфере средств массовой информации».

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы осуществляются в виде:

- бюджетных инвестиций государственному унитарному предприятию Новосибирской области «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» в целях соответствующего увеличения уставного фонда ГУП НСО «ОТС» в порядке, установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных предприятиях, на приобретение и модернизацию оборудования необходимого для изготовления телепередач в формате HD и осуществления вещания в цифровом формате.

- предоставления субсидий юридическим лицам на обеспечение перевода телепрограмм регионального телеканала с аналогового вещания на цифровой формат.

Финансирование комплекса мероприятий по реализации Программы осуществляется из средств областного бюджета. Объем бюджетного финансирования Программы определяется ежегодно в установленном порядке, в рамках формирования соответствующих бюджетов, задействованных в реализации комплекса мероприятий по реализации Программы.

В соответствии с объемом выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы, ежегодно осуществляется корректировка перечня мероприятий и ожидаемых результатов их реализации.

Организационные механизмы реализации Программы обеспечивают необходимую последовательность управленческих действий, осуществляемых департаментом массовых коммуникаций Новосибирской области (далее – департамент) во взаимодействии с региональным телеканалом, а также с ФГУП РТРС филиал «СРЦ» в части корреляции выполняемых мероприятий с системным проектом цифрового телевещания, реализуемым СРЦ.

Департамент обеспечивает текущее управление Программой, подготовку документов, регулирующих правовое и организационное обеспечение Программы, а также организует проведение мониторинга процессов и мероприятий, осуществляемых в рамках Программы. За департаментом закрепляется функция внутреннего контроля исполнения Программы.

Внутренние контрольные механизмы Программы связаны с организацией и результатами мониторинговых исследований достижения цели и задач.

Внешний контроль осуществляется Правительством Новосибирской области, министерством экономического развития Новосибирской области и министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области.

Департамент представляет ежеквартально в срок:

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области отчёты по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области с приложением аналитической записки, содержащей качественные и количественные результаты выполнения Программы, анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, департамент направляет в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о финансировании Программы по итогам отчетного года по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области;

- ежегодно, до 15 декабря текущего года в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области план мероприятий ведомственной целевой программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению № 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

Отчеты (информацию) о ходе реализации Программы в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки и/или после их утверждения департамент размещает на своем официальном сайте в сети Интернет.

По итогам прошедшего отчетного года департамент проводит оценку эффективности реализации Программы и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области и в министерство экономического развития Новосибирской области согласно приложению № 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области.

В ходе реализации Программы могут быть внедрены иные механизмы, действие которых не повлечет за собой увеличения расходов бюджета Новосибирской области.

Весь комплекс применяемых механизмов ориентирован на развитие цифрового телевещания на территории Новосибирской области.

- 7. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы до конца 2015 года планируется осуществить мероприятия по переводу аналогового вещания областной сети телевещания на цифровые технологии: материально-техническое переоснащение сети областного телевидения, модернизацию оборудования регионального телеканала для производства и распространения телепрограмм в цифровом стандарте HD.

Результатом реализации Программы станет увеличение охвата цифровым вещанием населения Новосибирской области областными телепрограммами до уровня 98% в 2015 году.

Поэтапно будут достигнуты следующие результаты:

- созданы условия для обеспечения охвата 98% населения Новосибирской области цифровым вещанием регионального телеканала в соответствии с требованиями, заложенными в федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»;

- обеспечены условия (достигнут уровень 100% оснащенности потребным цифровым оборудованием) для производства регионального телеканала в формате HD;

- автоматизирован процесс производства и вещания телепрограмм и повышена стабильность цифрового потока программного продукта регионального телеканала для передачи в цифровую сеть первого мультиплекса;

- созданы условия для увеличения объема производства телепрограмм регионального телеканала в районных центрах Новосибирской области формате HD;

- обеспечена трансляция местных телепрограмм в первом мультиплексе в районных центрах Новосибирской области;

- обеспечено соответствие частотно-территориального плана существующей аналоговой телевещательной сети регионального телеканала с частотно-территориальным планом первого программного мультиплекса цифрового наземного телевизионного вещания в Российской Федерации.

- 8. Объёмы финансирования Программы

- Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счёт средств, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области.

- Общий объём бюджетного финансирования программы составляет 304425,5 тысяч рублей, в том числе 2013 год – 124532,4 тысяч рублей, 2014 год – 123172,0 тысяч рублей, 2015 год – 56721,1 тысяч рублей.

- Объём финансирования Программы корректируется с учётом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.

- Ведомственная структура расходов областного бюджета в разрезе реестра расходных обязательств отражена в Приложении № 3.