- Приложение № 4

к ведомственной целевой программе

«Улучшение качества вещания телевизионной сети

Новосибирской области за счёт её перевода

на цифровые технологии на 2013-2015 годы»

Таблица 1

Расходы по модернизации передатчиков

областной телерадиовещательной сети в 2013-2014 годах

| № п/п | Район | Пункт установки оборудо-вания | Стоимость лицензирования, оборудования, СМР, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТВ передат-чик | Трансп. расходы | Лицен- зирова- ние | СМР | ИТОГО |
| 1 | Тогучинский | Тогучин | 1200,0 | 15,7 | 50,0 | 100,0 | 1365,7 |
| 2 | Карасукский | Карасук | 1500,0 | 20,6 | 50,0 | 100,0 | 1670,6 |
| 3 | Ордынский | Ордынское | 1200,0 | 15,7 | 50,0 | 100,0 | 1365,7 |
| 4 | Искитимский | Гусельниково | 105,0 | 9,5 | 13,0 | 5,0 | 132,5 |
| 5 |  | Легостаево | 105,0 | 9,3 | 13,0 | 5,0 | 132,3 |
| 6 | Карасукский | Ирбизино | 105,0 | 14,3 | 13,0 | 5,0 | 137,3 |
| 7 | Кыштовкий | Межовка | 105,0 | 21,9 | 13,0 | 5,0 | 144,9 |
| 8 | Черепановский | Огнева Заимка | 105,0 | 10,7 | 13,0 | 5,0 | 133,7 |
|  | ИТОГО |  | 4425,0 | 117,7 | 215,0 | 325,0 | 5082,7 |

Таблица 2

Модернизация аппаратно-студийных блоков

и съемочных павильонов в формат HD

| Оборудование | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Оборудование АСБ 1 (Новости) |  |  |
| Студийная камера HD: камера, объектив, камерный канал, триаксиальный кабель, панель управления, комплект управления объективом, видоискатель, пьедестал, аксессуары | 3 | 10500,0 |
| Видеомикшер HD-SDI | 1 | 4000,0 |
| Телесуфлер на 2 камеры | 1 | 750,0 |
| Мультиэкранный мониторинг | 2 | 1200,0 |
| Студийный мониторинг | 2 | 300,0 |
| Программный мониторинг | 2 | 300,0 |
| Инженерный контроль | 1 | 1500,0 |
| Звуковое оборудование: основной и резервный аудиомикшер, микрофоны, обработка, телефонный гибрид, звуковая станция, аксессуары | 1 | 2100,0 |
| Служебная связь операторы, режиссер, ведущий | 1 | 600,0 |
| Студийное освещение с системой подвеса и управлением | 1 | 4800,0 |
| Матричный коммутатор HD-SDI: основной и резервный с панелями управления | 1 | 3498,0 |
| Телекоммуникационное оборудование (УР, синхронизаторы, конверторы, мультиплексоры, демультиплексоры, оборудование ВОЛС) | 1 | 1698,0 |
| ИТОГО |  | 31246,0 |
| Оборудование АСБ 2 |  |  |
| Студийная камера HD: камера, объектив, камерный канал, триаксиальный кабель, панель управления, комплект управления объективом, видоискатель, пьедестал, аксессуары | 8 | 28001,0 |
| Видеомикшер HD-SDI | 1 | 4000,0 |
| Мультизадачная камера HD с пультом управления, камерным каналом | 1 | 2501,0 |
| Мультиэкранный мониторинг | 4 | 2400,0 |
| Программный мониторинг | 2 | 300,0 |
| Мониторная стена в студии | 2 | 3000,0 |
| Студийный мониторинг | 3 | 450,0 |
| Инженерный контроль | 2 | 3000,0 |
| Звуковое оборудование: основной и резервный аудиомикшер, микрофоны, обработка, телефонный гибрид, звуковая станция, аксессуары | 1 | 5550,0 |
| Матричный коммутатор HD-SDI основной и резервный с панелями управления | 1 | 3497,0 |
| Служебная связь операторы, режиссер, ведущий | 1 | 870,0 |
| Студийное освещение с системой подвеса и управлением | 1 | 11880,0 |
| Операторский кран | 1 | 630,0 |
| Телекоммуникационное оборудование (УР, синхронизаторы, конверторы, мультиплексоры, демультиплексоры, оборудование ВОЛС) | 1 | 2610,0 |
| ИТОГО |  | 68689,0 |
| Прочее |  |  |
| Система автоматизации телепроизводства и вещания | 1 | 18000,0 |
| ТЖК: видеокамера, объектив, штатив, кофр, зимник, пыльник, радиосистема, динамический микрофон | 12 | 14400,0 |
| Расходные материалы и дополнительное оборудование | 1 | 1120,0 |
| Работы: монтаж, пуско-наладка | 1 | 3740,0 |
| Проектирование | 1 | 2000,0 |
| Технологическая мебель | 1 | 600,0 |
| ИТОГО |  | 39860,0 |
| ВСЕГО |  | 139795,0 |

Таблица 3

Модернизация передвижной телевизионной станции в формат HD

| № п/п | Наименование | Кол. | Цена, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок камерного канала SONY HSCU-300 | 8,00 | 1240,2 | 9921,6 |
| 2 | Видеокамера Sony HSC-300 | 8,00 | 1862,0 | 14896,0 |
| 3 | Видоискатель HDVF-C730W | 8,00 | 518,0 | 4144,0 |
| 4 | Мультиформатный видеомикшер Ross Video Synergy 100 MD | 1,00 | 1200,0 | 1200,0 |
| 5 | Измерительный прибор Tektronix WFM5000 | 1,00 | 420,2 | 420,2 |
| 6 | Матричный коммутатор 16x16 3Gbps HD Digital Video Router SL-3GHD1616 | 1,00 | 535,3 | 535,3 |
| 7 | HDD HD/SDI Рекордер Datavideo HDR-50 | 1,00 | 86,0 | 86,0 |
| 8 | Блок ввода 2(4)-х каналов аналогового звука в HD/SD SDI Profitt PEMB-7108 | 1,00 | 59,2 | 59,2 |
| 9 | Сервер повторов Форвард Голкипер HD SDI 8 ми канальный | 1,00 | 1365,0 | 1365,0 |
| 10 | Графическая станция | 1,00 | 450,0 | 450,0 |
| 11 | Передвижная станция спутниковой связи | 1,00 | 6000,0 | 6000,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 39077,3 |

Таблица 4

Модернизация оборудования

филиалов и корреспондентских пунктов в формат HD

| № п/п | Наименование | Цена, тыс. руб. | Кол-во | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЖК | 220,0 | 10,0 | 2200,0 | Видеокамера, штатив, радиосистема, свет, микрофон, аккумуляторы |
| 2 | Монтажная станция | 70,0 | 10,0 | 700,0 | ПК, монитор, ИБП |
|  | ИТОГО |  |  | 2900,0 |  |

Таблица 5

Список мощных ретрансляторов, подлежащих демонтированию в 2015 году

| № п/п | Наимено- вание н. п. | Стоимость услуг по демонтажу, погрузке, вывозке, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фидер, м | Транспор-тные расходы | ТВ переда- тчик | Фидер перед. антенна | Эфирная аппара- тная | ССП | ИТОГО |
| 1 | Баган | 260 | 35 | 10 | 143 | 3 | 7 | 198 |
| 2 | Болотное | 157 | 15 | 10 | 86,3 | 0 | 7 | 118,3 |
| 3 | Венгерово | 80 | 37 | 10 | 44 | 0 | 7 | 98 |
| 4 | Довольное | 282 | 25 | 10 | 155,1 | 3 | 7 | 200,1 |
| 5 | Здвинск | 90 | 33 | 10 | 49,5 | 3 | 7 | 102,5 |
| 6 | Карасук | 165 | 33 | 10 | 90,7 | 3 | 7 | 143,7 |
| 7 | Каргат | 143 | 18 | 10 | 78,6 | 3 | 7 | 116,6 |
| 8 | Кочки | 100 | 19 | 10 | 55,0 | 3 | 7 | 94,0 |
| 9 | Краснозер- ское | 100 | 26 | 10 | 55,0 | 0 | 7 | 98,0 |
| 10 | Куйбышев | 227 | 28 | 10 | 124,8 | 3 | 7 | 172,8 |
| 11 | Кыштовка | 130 | 45 | 10 | 71,5 | 0 | 7 | 133,5 |
| 12 | Маслянино | 45 | 17 | 10 | 24,8 | 0 | 7 | 58,8 |
| 13 | Ордынское | 146 | 13 | 10 | 80,3 | 0 | 7 | 110,3 |
| 14 | Северное | 118 | 37 | 10 | 64,9 | 3 | 7 | 121,9 |
| 15 | Сузун | 97 | 19 | 10 | 53,4 | 3 | 7 | 92,4 |
| 16 | Татарск | 228 | 39 | 10 | 125,4 | 0 | 7 | 181,4 |
| 17 | Тогучин | 98 | 14 | 10 | 53,9 | 0 | 7 | 84,9 |
| 18 | Усть- Тарка | 80 | 42 | 10 | 44,0 | 0 | 7 | 103,0 |
| 19 | Черепаново | 112 | 13 | 10 | 61,6 | 0 | 7 | 91,6 |
| 20 | Чисто- озерное | 75 | 40 | 10 | 41,3 | 0 | 7 | 98,3 |
| 21 | Чулым | 130 | 15 | 10 | 71,5 | 0 | 7 | 103,5 |
| 22 | Искитим | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 7 | 29,0 |
| 23 | Колывань | 25 | 8 | 10 | 13,9 | 3 | 7 | 41,9 |
| 24 | Мошково | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 23,0 |
|  | ИТОГО | 2888 | 590 | 240 | 1588,4 | 36 | 161 | 2615,5 |

Таблица 6

Список микромощных ретрансляторов,

подлежащих демонтированию в 2015 году

| № п/п | Район | Пункт установки оборудования | Стоимость услуг по демонтажу, погрузке, вывозке, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортные расходы | демонтаж | Итого |
| 1 | Барабинский | Казанцево | 16,4 | 10 | 26,4 |
| 2 |  | Квашнино | 16,3 | 10 | 26,3 |
| 3 |  | Бакмасиха | 13,8 | 10 | 23,8 |
| 4 |  | Таскаево | 15,7 | 10 | 25,7 |
| 5 |  | Белово | 16,8 | 10 | 26,8 |
| 6 |  | Кармакла | 16,5 | 10 | 26,5 |
| 7 |  | Красный яр | 16,2 | 10 | 26,2 |
| 8 |  | Новочановское | 16,4 | 10 | 26,4 |
| 9 |  | Зюзя | 16,0 | 10 | 26,0 |
| 10 | Венгеровский | Павлово | 19,9 | 10 | 29,9 |
| 11 |  | Вознесенка | 18,8 | 10 | 28,8 |
| 12 | Здвинский | Лянино | 19,0 | 10 | 29,0 |
| 13 | Искитимский | Новолокти | 7,7 | 10 | 17,7 |
| 14 |  | Гусельниково | 7,6 | 10 | 17,6 |
| 15 |  | Легостаево | 6,5 | 10 | 16,5 |
| 16 | Карасукский | Ирбизино | 15,2 | 10 | 25,2 |
| 17 |  | Рождественский | 14,6 | 10 | 24,6 |
| 18 |  | Белое | 14,9 | 10 | 24,9 |
| 19 |  | Хорошее | 16,7 | 10 | 26,7 |
| 20 | Каргатский | Сумы | 10,8 | 10 | 20,8 |
| 21 |  | Кольцовка | 10,0 | 10 | 20,0 |
| 22 | Колыванский | Пихтовка | 7,5 | 10 | 17,5 |
| 23 |  | Королевка | 8,4 | 10 | 18,4 |
| 24 | Коченевский | Овчинниково | 6,0 | 10 | 16,0 |
| 25 |  | Дупленская | 5,6 | 10 | 15,6 |
| 26 | Краснозерский | Зубково | 14,6 | 10 | 24,6 |
| 27 |  | Веселовское | 14,0 | 10 | 24,0 |
| 28 | Куйбышевский | Кондусла | 12,6 | 10 | 22,6 |
| 29 |  | Кульча | 12,5 | 10 | 22,5 |
| 30 |  | Новоичинское | 16,2 | 10 | 26,2 |
| 31 |  | Балман | 14,3 | 10 | 24,3 |
| 32 | Купинский | Сибирский | 19,7 | 10 | 29,7 |
| 33 |  | Яркуль | 19,6 | 10 | 29,6 |
| 34 | Кыштовский | Межовка | 20,9 | 10 | 30.9 |
| 35 | Маслянинский | Елбань | 9,1 | 10 | 19,1 |
| 36 |  | Борково | 8,8 | 10 | 18,8 |
| 37 | Мошковский | Ташара | 6,1 | 10 | 16,1 |
| 38 |  | Ст.-Ояшинский | 5,4 | 10 | 15,4 |
| 39 | Ордынский | Верх-Алеус | 8,0 | 10 | 18,0 |
| 40 |  | Устюжанино | 7,8 | 10 | 17,8 |
| 41 | Сузунский | Каргаполово | 10,3 | 10 | 20,3 |
| 42 |  | Шайдурово | 12,7 | 10 | 22,7 |
| 43 |  | Мереть | 10,3 | 10 | 20,3 |
| 44 |  | Заковряжино | 11,0 | 10 | 21,0 |
| 45 |  | Шипуново | 11,0 | 10 | 21,00 |
| 46 |  | Битки | 9,2 | 10 | 19,2 |
| 47 | Татарский | Зубовка | 22,9 | 10 | 32,9 |
| 48 |  | Увальское | 21,8 | 10 | 31,8 |
| 49 | Тогучинский | Киик | 7,1 | 10 | 17,1 |
| 50 | Убинский | Крещенское | 13,6 | 10 | 23,6 |
| 51 |  | Кундран | 13,6 | 10 | 23,6 |
| 52 | Усть-Таркский | Еланка | 14,4 | 10 | 24,4 |
| 53 |  | Победа | 21,3 | 10 | 31,3 |
| 54 | Чановский | Блюдчанское | 18,9 | 10 | 28,9 |
| 55 |  | Ст. Карачи | 17,2 | 10 | 27,2 |
| 56 |  | Тармакуль | 17,9 | 10 | 27,9 |
| 57 | Черепановский | Огнева Заимка | 6,9 | 10 | 16,9 |
| 58 | Чистоозерный | Романовка | 18,5 | 10 | 28,5 |
| 59 |  | Шипицино | 19,5 | 10 | 29,5 |
| 60 | Чулымский | Воздвиженский | 9,9 | 10 | 19,9 |
| 61 |  | Ужаниха | 8,9 | 10 | 18,9 |
|  | ИТОГО |  | 819 | 610 | 1429,8 |